2018年学生寝室旧床拆除搬迁置换项目

一、项目概况

北华大学南、北校区公寓危床更换项目中，原旧床及柜拆除，部分上下铺铁床与南四、五公寓置换，其余床柜拆除做报废处理。

二、具体内容及要求：

1.北七公寓580人位、八公寓520人位，共计1100人位上铺下桌铁架木板床及柜,凳子1100个。拆除运到公寓楼下指定位置，交由资产处做报废处理。

2.北九公寓230套（二人位）上下铺铁床及柜。凳子460个，木柜拆除运到公寓楼下指定位置，交由资产处做报废处理。上下铺铁床保证完好，全套全数运输置换到南校区四公寓。

3、北校区一公寓18套（二人位）上下铺铁床拆除后，全套运至北校区六号公寓并安装。

4.南三公寓407套（二人位）上下铺铁床及柜。木柜拆除运到公寓楼下指定位置，交由资产处做报废处理。上下铺铁床保证完好，全套全数运输置换到南校区四公寓，凳子814个，铁皮柜64个运到二公寓库房留用。

5.南四公寓574套（二人位）上下铺铁床拆除，运到公寓楼下指定位置，交由资产处做报废处理。

6.南三公寓一楼拆除63套（二人位）上下铺铁床运到公寓楼下指定位置，交由资产处做报废处理。

7.从南三公寓、北九公寓置换来的共计637套（二人位）上下铺铁床，安装到南四公寓574套，南三公寓73套，上下铺铁床安装牢固，床板、床垫安装到位，具备使用条件。

8.置换部分在拆除、运输、安装过程中造成损坏的，要及时进行维修或补充，恢复正常使用功能。

2018.11.12